[image: image5.jpg]off Fundusze Rzeczpospolita

jski Unia Europejska
Europejskie w7
Infrastruktura i $rodowisko I Potska e Fundusz Spéjnosci




1

	Związek Międzygminny ds. Ekologii

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

34-300 Żywiec

Polska
	tel. +48 33 861 28 98 

fax. +48 33 860 20 53

Adres internetowy: www.zmge.zywiec.pl
biuro@zmge.zywiec.pl


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
PN 1/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)
DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1986) zwanej w treści SIWZ u.p.z.p.

INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA  – kontrakt 27-4
[image: image1.png]



Unia Europejska

Zatwierdzam: ​​                         25   styczeń  2019 r.
Specyfikacja niniejsza zawiera:

	l.p.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1
	Część I
	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

	2
	Część II
	Wzór Umowy

	3
	Część III
	Opis Przedmiotu Zamówienia




Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
	    należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

	projekcie
	    należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane pn.: ” Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA IIA” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności”

	umowie
	    należy przez to rozumieć umowę na wykonawstwo usługi w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

	wykonawcy 

Zamawiającym:


	    należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej , która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

    Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

	Umowie na roboty/kontrakcie
	    oznacza umowę na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych lub usług w ramach projektu,  realizowaną w ramach projektu. 

	upzp
	    należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).


CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Spis treści: 

61.
Nazwa i adres Zamawiającego


62.
Tryb udzielania zamówienia


63.
Opis przedmiotu zamówienia


114.
Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)


115.
Termin wykonania zamówienia


116.
Warunki udziału w postępowaniu


187.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.


228.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia


239.
Wadium


2510.
Opis sposobu przygotowania oferty


2711.
Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ


2712.
Zmiany w treści SIWZ.


2813.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty


2814.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty


2915.
Miejsce i termin otwarcia ofert


3016.
Zwrot oferty bez otwierania


3017.
Termin związania ofertą


3018.
Opis sposobu obliczenia ceny


3119.
Kryteria oceny ofert


3620.
Oferta z rażąco niską ceną


3721.
Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie


3822.
Tryb oceny ofert


3823.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


3924.
Środki ochrony prawnej


3925.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


4026.
Podwykonawstwo


4027.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


45Wykaz załączników do niniejszych IDW



[image: image2.png]



1. Nazwa i adres Zamawiającego

Związek Międzygminny ds. Ekologii

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

Kod: 34-300 

Miejscowość: Żywiec

[image: image5.jpg]
2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji  Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), dalej zwany również „żółty FIDIC”. 

Zakres zadań w ramach poszczególnych kontraktów przedstawiono w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadań Inżyniera w oparciu o procedury inne niż wskazane powyżej, w szczególności wynikające z krajowego porządku prawnego. W przypadku, kiedy realizowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nie będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, Wykonawca zaproponuje zamawiającemu alternatywną formę sprawowania nadzoru inwestorskiego. 

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

· 71530000-2
Doradcze usługi budowlane

	· 71520000-9
	Usługi nadzoru budowlanego

	· 71541000-2 
	Usługi zarządzania projektem budowlanym

	· 71300000-1
	Usługi inżynieryjne

	· 71310000-4
	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

	· 71200000-0
	Usługi architektoniczne i podobne i kontrolne




Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla FAZY IIA Projektu – kontrakt 27-4, objętego zakresem niniejszego zamówienia. 

	Lp.
	Nr Kontraktu 
	Nazwa kontraktu, zakres rzeczowy
	Szacunkowa wartość robót
	Typ warunków kontraktowych
	Okres projektowania
	Okres Robót Zasadniczych  **
	Okres Zgłaszania Wad

	1. 
	12e


	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka

Uszczelnienie  ok. 30 km sieci kanalizacyjnej 
	12 209 187,00
	FIDIC

/żółta książka/
	12 m-cy
	15 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	2. 
	13d
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza

Uszczelnienie ok. 17 km sieci kanalizacyjnej 
	5 560 939,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	12 miesięcy


	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	3. 
	14d
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły

Uszczelnienie ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej 
	2 286 804,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	9 m-cy
	8 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	4. 
	18-4
	Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów). Budowa ok. 0, 45 km sieci kanalizacyjnej oraz remont ok. 14 km sieci kanalizacyjnej.
	8 500 000,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	12 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	5. 
	20g
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa
Uszczelnienie ok. 9 km sieci kanalizacyjnej
	2 738 776,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	 9 m-cy
	8 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	6. 
	21h
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy Wieprz
Uszczelnienie ok. 20,5  km sieci kanalizacyjnej 
	7 874 812,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	15 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót


Dodatkowo do obowiązków Inżyniera będzie należało przygotowanie/opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w komisji przetargowej w charakterze biegłego, ocena ofert, przygotowanie propozycji wezwań. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest SIWZ - OPZ.

Informacja o zatrudnieniu 
1)
Zgodnie z art. 29 ust. 3a upzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

2)
Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 

3)
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. zanonimizowane kopie umów o pracę) osób, o których mowa w pkt  1.
4) 
Sprawdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1) przez Wykonawcę będzie następowało:

1) po zawarciu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy; w trakcie realizacji umowy - na każde żądanie, w terminie do 7 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.   

Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w części III SIWZ – wzorze umowy.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, określony został w Części III SIWZ - OPZ.


4. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6). 


5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi do 52 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadkach opisanych w SIWZ.

6.   Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą starać się  Wykonawcy którzy  nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie:
6.1 Kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.
6.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
6.3 Zdolności technicznej lub zawodowej

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który:

1) posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej:

- jednej usługi podobnej do niniejszego przedmiotu zamówienia, która obejmowała pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych związanych z nadzorowaniem zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, Stacje Chlorowania Wody, Hydrofornie) o wartości robót co najmniej 200 000,00 PLN netto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Przez zakończoną inwestycję  należy rozumieć ukończony wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną oraz dla której wydano Świadectwo Przejęcia lub równoważny dokument potwierdzający odebranie robót.

Przez pełnienie funkcji inżyniera kontraktu należy rozumieć świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w szczególności reprezentowania inwestora na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania i odbiorów robót budowlanych, potwierdzania faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj:

1)) Kierownik Zespołu - wymagane wykształcenie wyższe oraz  doświadczenie zawodowe jako Kierownik Zespołu lub Inżynier kontraktu lub Inżynier Rezydent w ramach nadzoru inwestorskiego z zakresu gospodarki wodno–ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, Stacje Chlorowania Wody, Hydrofornie), w tym co najmniej jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, Stacje Chlorowania Wody, Hydrofornie) o wartości robót co najmniej 200 000,00 PLN netto (słownie: dwieście tysięcy złotych),

2)) Inżynier Rezydent, wymagane:

doświadczenie zawodowe jako Inżynier Rezydent lub Kierownik Zespołu lub Inżynier Kontraktu lub Asystent Kierownika Zespołu/Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru inwestorskiego z zakresu gospodarki wodno–ściekowej, (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, Stacje Chlorowania Wody, Hydrofornie), w tym co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 000 mb. 
3)) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (4 osoby), wymagane:

doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, Stacje Chlorowania Wody, Hydrofornie), w tym co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1 000 mb.
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.  
4)) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wymagane:
a. doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub kierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych lub układów AKPiA. 
b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
5)) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej, wymagane:
a. doświadczenie zawodowego jako Inspektor nadzoru robót drogowych i/lub kierownika robót drogowych. 

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń

6)) Specjalista ds. finansów i rozliczeń– wymagane: 

a. wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy przynajmniej dwóch zakończonych budowach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót budowlanych co najmniej 500 000,00 PLN (bez podatku VAT) każda. 
     7)) Projektant branży sanitarnej - posiadający: 

· doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży sanitarnej polegającymi na zaprojektowaniu lub nadzorowaniu zaprojektowania uszczelnienia sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1 000 mb,

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

Za zaprojektowanie uszczelnienia sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiający uważa prace projektowe, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia i  niewniesieniu sprzeciwu.
6.1.1. Posiadane przez ww. osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
6.1.2.    Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

6.1.3.    Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394) a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm.)

6.1.4. Wskazane wyżej osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.  

6.2.    Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art.  24 ust 1 upzp oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
6.4.1.      Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 PZP
.
2. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6.4.2.   Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 PZP.
6.4.3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz pkt 16)–20) PZP lub na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.4.5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5 powyżej.
6.4.6.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie  zamówienia.
6.3.    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 Art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
     a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

     b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 Art. 22a ustawy Pzp.


7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

7.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

7.2 Zamawiający informuje, że stosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. 










Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3 i 7.4 (za wyjątkiem pkt. 5))), potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
7.3 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich  przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (o ile dotyczy), doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p., – Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21);

2)) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo  - w przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności (art. 24 ust. 1 pkt. 15);
3)) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (art. 24 ust. 5 pkt. 1);

4)) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt. 22);

5)) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt. 23).

Wymienione w punkcie 7.4 oświadczenia i dokumenty składa się na wezwanie Zamawiającego, za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.4.5)), które składa się w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p.
7.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - ust. 1))-5)):

1)) pkt 1)) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2)) pkt 3)) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.6. Dokumenty, o których mowa w ust. 7.5. pkt 1)) i 2))a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.6. stosuje się.

7.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.9.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4.1)), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.5.1)) , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.6 stosuje się.
7.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty. 

7.11. Informacja dotycząca formy  składanych oświadczeń i dokumentów
· Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

· Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa tirecie poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

· Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

· Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

· Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej.

8.2. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego 

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 

8.5. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
9. Wadium 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy) zł.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 77 8131 0005 0014 5408 2000 0030 z dopiskiem: Wadium – Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA–  kontrakt 27-4.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby Wykonawca:

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności.

W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy.

7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
                                                                                                                                     

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Wymagania podstawowe.
10.1.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
10.1.2.  Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
10.1.3.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
10.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię przez Wykonawcę.  
10.1.5.   Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie  zgodnej z niniejszą IDW.    
10.1.6.    We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 
10.1.7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.1.8.     Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. (Dz. U. nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
10.2. Forma oferty.

10.2.1.     Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.2.2.     Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
10.2.3.     Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
10.2.4.     Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
10.2.5.      Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
10.2.6.     Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
10.2.7.     Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.2.8.   W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.3. Zawartość oferty.

10.3.1.      Kompletna oferta musi zawierać:
10.3.1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW;
10.3.1.2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
10.3.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
10.3.1.4. Formularz cenowy.
10.3.1.5. Oświadczenie dotyczące RODO, zgodnie z zał. 10, o ile dotyczy
10.3.1.6. Inne dokumenty wymagane w pkt 7 IDW – złożone w trybie tam określonym.
10.3.2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.


11. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na niż 2 dni przed terminem składania ofert, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie ma wpływu na termin składania wniosków z zapytaniem.

11.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej.

[image: image3.png]



12. Zmiany w treści SIWZ.

12.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej na której został opublikowany SIWZ.

12.2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Żywcu, ul.  Bracka 66, 34-300 Żywiec, Biuro Podawcze w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia 
	11.02.2019 r.
	do godz. 
	11:00


13.1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Oferta w postępowaniu na: 

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
13.2. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.


14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.1 Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.


Wykonawca może wprowadzić zmiany lub cofnąć złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
14.2  Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

14.3.
Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".


15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Żywcu, ul. Bracka 66.

	W dniu
	11.02.2019 r.
	o godz. 
	11:30


15.1. Tryb otwarcia ofert 

15.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwarcia.

15.4. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

15.5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

15.5.1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

15.5.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

15.5.3. informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty; 

15.6. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 15.5. niniejszej IDW. 

16. Zwrot oferty złożonej po terminie
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

17. Termin związania ofertą

17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny

18.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniac wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. Koszty projektowania podlegają odrębnemu wynagrodzeniu na zasadach opisanych w SIWZ - UMOWA.  
18.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
18.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

18.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.


19. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;  

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) wskaźnik A -  cena za całość zamówienia – 40% 

2) wskaźnik B –jakość - 60%

Zasady oceny ofert w każdym ze wskaźników (kryteriów)

Ad 1) wskaźnik A –cena  - oferta z najniższą ceną  otrzyma 100,00 pkt x procentowe znaczenie tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:


                          najniższa cena spośród

        ofert podlegających ocenie  

              A = --------------------------------------------------------  * 100 * 40%


                    wysokość ceny w badanej ofercie 

Ad 2) wskaźnik B – jakość - oferta z najwyższym wskaźnikiem (przyznanym przez Zamawiającego) otrzyma 100,00 pkt x procentowe znaczenie tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

                   wysokość wskaźnika w badanej ofercie     

             B = --------------------------------------------------------  * 100 * 60%


       wysokość wskaźnika w ofercie najkorzystniejszej 

W celu oceny oferty, Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania, do oferty dołącza oświadczenie dotyczące wskaźnika B (jakości realizacji zamówienia), sporządzone wg załącznika nr 5 do SIWZ IDW, w której przedstawia oświadczenia dotyczące podkryteriów jakości, a to:

a) Utworzenie platformy „HELPDESK”, 

b) Utworzenie bazy danych kontraktu, 

c) Wdrożenie monitoringu obecności personelu kluczowego na placu budowy,   

d) Określenie wskaźnika rotacji personelu kluczowego,

Wykonawca w kryterium „Jakość” może otrzymać od 0-20 pkt (wysokość wskaźnika), na podstawie spełniania podkryteriów:

a) Utworzenie platformy „HELPDESK” – waga punktowa: 0-3

1) Wymagania:

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy utworzy za pomocą dedykowanego adresu mailowego platformę „Helpdesk”, umożliwiającą pracownikom Zamawiającego przesyłanie zapytań związanych z bieżącą realizacją projektu w zakresie technicznym, prawnym oraz finansowym. Zapytania nie muszą się wprost odnosić do skonretyzowanych przypadków, a jedynie pozostawać w obszarze problematyki związanej z realizacją projektu. Wykonawca w ramach platformy zobowiązuje się w ciągu 24 godzin (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne) do udzielenia zwrotnej odpowiedzi zawierającej, w zależności od zapytania, propozycję dalszego sposobu postępowania w sprawie, której dotyczyło zapytanie. Odpowiedź, w każdym przypadku, kiedy to możliwe i zasadne, winna być oparta na ustaleniach stanu faktycznego oraz odniesieniu do podstaw prawnych. Serwer poczty winien generować automatyczne zwrotne potwierdzenie doręczenia zapytania (niezależnie od jego odczytania).

Utworzenie platformy jest narzędziem niezależnym od obowiązków Inżyniera, opisanych w OPZ, punkt 3. W ramach platformy Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę. 

2) Kryteria oraz waga punktowa:

Wykonawca w załączniku dotyczącym wskaźnika B - jakości realizacji zamówienia oświadcza w formie zaznaczenia „TAK” lub „NIE” utowrzenie platformy „Helpdesk” i w zależności od treści oświadczenia otrzymuje punkty:

- w przypadku utworzenia platformy „Helpdesk” – 3 pkt

- w przypadku braku utworzenia platformy – 0 pkt

Wykonawca, który nie zaznaczy właściwego pola w oświadczeniu otrzyma 0 pkt. 

b) Utworzenie bazy danych kontraktu – waga punktowa: 0 – 5

1) Wymagania:

Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy utworzy i będzie utrzymywał przez cały czas realizacji umowy bazę danych dotyczącą kontraktów nadzorowanych w ramach zamówienia. Dane do bazy wprowadza Wykonawca bezzwłocznie po ich wytworzeniu.

Baza jest utrwalonym za pomocą dowolnego oprogramowania zbiorem danych, umożliwiającym użytkownikom końcowym (pracownicy Zamawiającego) zdalne generowanie (również w wersji edytowalnej) oraz wydruk raportów dla każdego kontraktu wg następujących rekordów:

· dane podstawowe (nazwa kontraktu, wartość brutto/netto kontraktu, nazwa Wykonawcy/ów, data podpisania umowy, planowany termin ukończenia robót);
· dane rozszerzone (zmiany do kontraktu (aneksy do umów) wraz z ogólnym opisem czego zmiana dotyczy, aktualny na dzień generowania raportu termin ukończenia robót, aktualna na dzień generowania raportu wartość kontraktu brutto/netto, data rozpoczęcia robót, planowany termin wystawienia Świadectwa Przejęcia, planowany termin wystawienia Świadectwa Wykonania, forma zabezpieczenia kontraktu wraz terminem jego ważności, minimalna wartość PŚP);   
· dane techniczne (planowany zakres kontraktu/wykonany na dzień generowania raportu zakres kontraktu, wartość i długości sieci wod-kan z podziałem na PŚP oraz podziałem kosztów na kwalifikowane/niekwalifikowane,  ilość/wykaz wykonanych przyłączy wod-kan – stan na poszczególny okres rozliczeniowy, zakończony okres rozliczeniowy, na koniec Kontraktu; przyporządkowanie wykonanej sieci oraz obiektów do odpowiednich obszarów administracyjnych (w podziale na Gminy); 
· dane finansowe (harmonogram płatności, faktury VAT (w tym: numer faktury, z dnia, kwota netto, vat, brutto, podział na kwalifikowana/niekwalifikowana, nr PŚP, wystawca), nr PŚP wraz z okresem rozliczeniowym, data wystawienia PŚP przez IK, wskazanie protokołów konieczności jakie były rozliczane w danym PŚP, numer PK z dnia, skutek finansowy PK (o jaką kwotę zmieni się wartość kontraktu), numer aneksu/ z dnia który wprowadza PK, wskazanie rodzaju protokołu konieczności, wskazanie nr PŚP wraz z jego okresem rozliczeniowym od jakiego jest ujęty PK)  

2) Kryteria oraz waga punktowa:

Wykonawca w załączniku dotyczącym jakości realizacji zamówienia oświadcza w formie zaznaczenia „TAK” lub „NIE” utowrzenie bazy danych kontraktu i w zależności od treści oświadczenia otrzymuje punkty:

- w przypadku utworzenia bazy danych kontraktu – 5 pkt

- w przypadku braku utworzenia bazy danych kontraktu – 0 pkt

Wykonawca, który nie zaznaczy właściwego pola w oświadczeniu otrzyma 0 pkt. 

c) Wdrożenie monitoringu obecności personelu kluczowego na placu budowy – waga puntowa: 0 - 7   

1) Wymagania:

Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy wdroży i będzie utrzymywał przez cały czas realizacji umowy monitoring obecności personelu kluczowego na placu budowy. Za personel kluczowy dla potrzeb nieniejszego punktu uznaje się specjaistów kluczowych określonych w pkt.  9.2.3.2) 3))

Monitoring obecności personelu kluczowego stanowić będzie narzędzie umożliwiające Zamawiającemu weryfikację faktycznej obecności personelu kluczowego na placu budowy, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Monitoring winien być oparty na technologii GPS i umożliwiać Zamawiającemu w czasie rzeczywistym lokalizację danego specjalisty kluczowego w terenie.

Monitoring winien spełniać minimalne funkcje:

- możliwość lokalizacji danego specjalisty w terenie przez użytkownika końcowego (pracownik Zamawiającego),

- zapis historii lokalizacji danego specjalisty w terenie.

Za spełniający mininmalne funkcje Zamawiajacy uzna system monitoringu polegający na wyposażeniu użytkowanego przez specjatę kluczowego samochodu w lokalizator GPS i udostępnienie Zamawiającemu możliwości lokalizacji pojazdu oraz zapisu historii lokalizacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiajacemu rozwiązań alternatywnych w przypadku wystąpienia trudności technicznych uniemożliwiających działanie systemu (zanik sygnału GPS), pozwalajacych na udokumentowanie obecności na placu budowy.      

2) Kryteria oraz waga punktowa:

Wykonawca w załączniku dotyczącym jakości realizacji zamówienia oświadcza w formie zaznaczenia „TAK” lub „NIE” wdrożenie monitoringu obecności personelu kluczowego na placu budowy i w zależności od treści oświadczenia otrzymuje punkty:

- w przypadku wdrożenia monitoringu obecności personelu kluczowego – 7 pkt

- w przypadku braku wdrożenia monitoringu obecności personelu kluczowego – 0 pkt

Wykonawca, który nie zaznaczy właściwego pola w oświadczeniu otrzyma 0 pkt. 

d) Określenie wskaźnika rotacji personelu kluczowego – waga punktowa – 0 - 5

1) Wymagania:

Wykonawca dla prawidłowości realizacji umowy winien zapewnić niezmienność personelu kluczowego pierwszego stopnia podczas całego okresu realizacji umowy. Wykonawca, szacując z należytą starannością ryzyko zmian personelu kluczowego wykazanego na etapie składania ofert określa Zamawiającemu maksylamną ilość zmian, jakie zastrzega sobie w ramach umowy, jako dopuszczalne. Za personel kluczowy pierwszego stopnia uznaje się specjaistów kluczowych określonych w pkt.  9.2.3.2) 1)) - 6))

2) Kryteria oraz waga punktowa:

Wykonawca w załączniku dotyczącym jakości realizacji zamówienia oświadcza w formie zaznaczenia własciwej dopuszczalnej ilości zmian specjalistów kluczowych pierwszego stopnia i w zależności od treści oświadczenia otrzymuje punkty:

- w przypadku  ≤4 zmian – 5 pkt

- w przypadku 5-7 zmian – 4 pkt

- w przypadku 8-9 zmian – 2 pkt
- w przypadku 9 ≤ zmian – 0 pkt

Każda zmiana, bez względu na ilość specjalistów w danej funkcji jest traktowana jako jedna zmiana. Zmiana specjalisty będąca wynikiem długotrwałej, poświadczonej odpowiednim zaświadczeniem, niezdolności do pracy lub śmierci nie stanowi zmiany w rozumieniu niniejszego punktu.  

Wykonawca, który nie zaznaczy właściwego pola w oświadczeniu otrzyma 0 pkt

Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej („P”) przyjmuje się łączny wynik we wszytskich określonych powyżej kryteriach, obliczony wg. wzoru:

P = A+B

Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą ilość punków (wskaźnik „P”).

3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 91 ust. 3b upzp.


20.  Oferta z rażąco niską ceną

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.


21. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 upzp., jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

22.  Tryb oceny ofert 

22.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

22.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

22.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste  omyłki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  oraz inne omyłki polegajace na  niezgodnosci oferty z SIWZ niepowodujace istotnych zmian  w tresci oferty -  niezwłocznie zawiadamijac o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona

22.2.   Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 upzp.

22.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

22.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

22.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) upzp.


23.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.1. Zgodnie z art. 139 i 140 upzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 

- jest zawarta na okres o którym mowa w pkt 5 IDW;

23.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 


 
24. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI upzp, tj. odwołanie i skarga do sądu.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Szczegóły dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy pzp. 

25.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, elektronicznie za pomocą poczty e-mail bądź faxem, w języku polskim. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze chyba, że zachodzą wyjątki przewidziane w upzp. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

26. Podwykonawstwo

 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w Formularzu Oferty, 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1)  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).

f) za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 2 u.p.z.p;

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

77 8131 0005 0014 5408 2000 0030
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji powinno spełniać  następujące wymagania: 
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,

- precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego,

- zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
Wykonawca wnoszący zabezpieczanie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji treści dokumentu gwarancyjnego, poprzez przesłanie jego projektu w terminie 5 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.  Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 
Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentu jest równoznaczne z niewniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uprawnia Zamawiającego do skorzystania z postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) związanych z niewinieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6)
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

7)
Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
      Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na zasadach określonych w art.151 u.p.z.p.
28. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w SIWZ: TOM 2 KONTRAKT – UMOWA
29. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie na zasadach wynikających z art. 93 ust. 1 pzp, a także zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp.   

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
30. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : 

Prezes Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, 

e-mail: j.bednarz@zmge.zywiec.pl
2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

· Pod adresem poczty elektronicznej: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl,

· Pisemnie na adres siedziby Administratora.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4.
4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

8)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9)      posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
;  

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)      nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

31. Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	Załącznik nr 
	1 
	Wzór Formularza Ofertowego 

	Załącznik nr 
	2
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

	Załącznik nr 
	3
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

	Załącznik nr
	4
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

	Załącznik nr
	5
	Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

	Załącznik nr 
	6
	Wzór wykazu wykonanych usług

	Załącznik nr
	7
	Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

	Załącznik nr  8
	
	Kryteria pozacenowe

	Załącznik nr 9
	
	Wykaz kar umownych

	Załącznik nr 10
	
	Formularz cenowy

	Załącznik nr 11
	
	Oświadczenie RODO


Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty. 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

 INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA – kontrakt 27-4
realizowana w ramach projektu Funduszu Spójności pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA IIA”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PN 1/2019
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 







	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:


cena bez podatku od towarów i usług: ..............................................[PLN]


(słownie: ......................................................................... [PLN])


Należny podatek od towarów i usług: : .................................................................. [PLN]


(słownie: ......................................................................... [PLN])


stawka {…} %



RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ..............................................[PLN]


(słownie: ......................................................................... [PLN])

Cena podana w niniejszym punkcie, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową zapisaną w Formularzu Aktu Umowy.

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW, 

7) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
, 

8)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
:

	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

	
	
	od
	do

	a) 
	
	
	

	b) 
	
	
	


5.  Wskazany w poniższej tabeli zakres usług zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

	Lp.
	Zakres usług

	1.
	

	2.
	

	
	


6.  Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom – (o ile są znani, należy podać firmy podwykonawców):

	Lp.
	Firma podwykonawcy  

	1.
	

	2.
	

	….
	


7. Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)


	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć (cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
/SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ/
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PN 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec
2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Żywiec, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








          …………………………………………

   (podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)                                  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
/SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

dotyczące braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-2”
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, oświadczam:
o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
/SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

dotyczące braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, oświadczam, że:
nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
/SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

dotyczące wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, oświadczam, że:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

	L.p.
	Nazwisko i imię
	Proponowana funkcja  w realizacji zamówienia
	Wymagane uprawnienia (potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu), o ile dotyczy

	Doświadczenie zawodowe  (potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu)
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu wykonanych usług. 

/SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

dotyczące wykazu usług
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, oświadczam, że:
w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

	L.p.
	Przedmiot 

usługi (potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu)
	Wartość usługi
	Data wykonania
	Miejsce wykonania
	Zamawiający  (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
	Nazwa Wykonawcy

	
	
	
	zakończenie (miesiąc, rok)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………                                (podpis)
Do wykazu należy dołączyć dowody, o których mowa w pkt. 7.3. ust. 2)







Załącznik nr 7 - oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
/SKŁADANY W TRYBIE USTAWOWYM/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Związek ds. Ekologii w Żywcu, oświadczam, że:
*Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 PZP

*Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 PZP, w skład, której wchodzą następujące podmioty: 

………………………………

(* Niepotrzebne skreślić)
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………                                (podpis)
Załącznik nr 8 – kryteria pozacenowe
/SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec

2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 
W związku z pkt. 26. 2 SIWZ IDW, oświadczamy, że w zakresie kryterium „JAKOŚĆ”:

	I. W zakresie podkryterium: Utworzenie platformy „HELPESK”

	
	Poniżej należy wpisać „TAK” lub „NIE”

	Zobowiązujemy się utworzyć platformę „HELPDESK”
	

	II. W zakresie podkryterium: Utworzenie bazy danych kontraktu

	
	Poniżej należy wpisać „TAK” lub „NIE”

	Zobowiązujemy się utworzyć bazę danych kontraktu
	

	III.W zakresie podkryterium: Wdrożenie monitoringu obecności personelu kluczowego na placu budowy

	
	Poniżej należy wpisać „TAK” lub „NIE”

	Zobowiązujemy się wdrożyć monitoring obecności personelu kluczowego na placu budowy
	

	IV. W zakresie podkryterium: Określenie wskaźnika rotacji personelu kluczowego, określamy maksylamną ilość zmian, jakie zastrzegamy sobie w ramach umowy, jako dopuszczalne:

	
	Poniżej należy wpisać

„TAK” przy właściwym wskaźniku (pozostałe pola przekreślić)

	 <4 zmian
	

	5-7 zmian
	

	8-9 zmian
	

	9 < zmian 
	


Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy bezwarunkową zgodę na zapłatę kar umownych z tytułu niespełnienia zobowiązań dotyczących zadeklarowanych przez nas kryteriów pozacenowych, o których mowa w części A załącznika nr 9.

 Załącznik nr 9 – WYKAZ KAR UMOWNYCH 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO KRYTERIÓW POZACENOWYCH
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi budowlane:  INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA – kontrakt 27-4
realizowana w ramach projektu Funduszu Spójności pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA IIA”

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PN 1/2019
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec
	CZĘŚĆ A – KARY Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW POZACENOWYCH
	

	Lp.
	Rodzaj kary
	Przesłanka kary
	Wysokość kary
	Sposób egzekucji kary
	Wyłączenia

	1. 
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego utworzenia platformy „HELPDESK”
	Brak utworzenia platformy „HELPDESK”
	10 000,00 zł brutto za każde kolejne 10 dni nieutworzenia platformy „HELPDESK”, nie więcej jednak 500 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	
	
	Brak udzielenia w ciągu 24 h od przesłania zapytania zwrotnej odpowiedzi zawierającej, w zależności od zapytania, propozycję dalszego sposobu postępowania w sprawie, której dotyczyło zapytanie.
	1 000,00 zł  brutto za zdarzenie, bez limitu zdarzeń.


	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana awaria serwera obsługującego pocztę.

	2.
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego utworzenia bazy danych kontraktu
	Brak utworzenia bazy danych kontraktu
	30 000,00 zł brutto za każde kolejne 30 dni nieutworzenia bazy danych kontraktu, nie więcej jednak 500 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	
	
	Brak możliwości generowania oraz wydruku raportów
	10 000,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak możliwości generowania oraz wydruku raportów, bez limitu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana awaria bazy będąca następstwem siły wyższej. 

	
	
	Zwłoka w aktualizacji bazy danych
	1 000,00 zł  brutto za zdarzenie, bez limitu zdarzeń.


	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Zwłoka w przekazaniu danych przez Zamawiającego

	3.
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego wdrożenia monitoringu obecności personelu kluczowego na placu budowy   
	Brak wdrożenia monitoringu obecności personelu kluczowego na placu budowy   
	30 000,00 zł brutto za każde kolejne 30 dni nieutworzenia bazy danych kontraktu, nie więcej jednak 500 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Zmiana specjalisty będąca wynikiem długotrwałej, poświadczonej odpowiednim zaświadczeniem, niezdolności do pracy lub śmierci  

	
	
	Brak możliwości lokalizacji danego specjalisty w terenie
	10 000,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak możliwości lokalizacji danego specjalisty, bez limitu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana usterka techniczna z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań alternatywnych pozwalajacych na udokumentowanie obecności na placu budowy.   

- Usprawiedliwiona nieobecność specjalisty   

	
	
	Brak możliwości zapisu historii lokalizacji danego specjalisty w terenie
	10 000,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak możliwości lokalizacji danego specjalisty, bez limitu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana usterka techniczna z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań alternatywnych pozwalajacych na udokumentowanie obecności na placu budowy.   

	4.
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego określenia wskaźnika rotacji personelu kluczowego
	Każda zmiana specjalisty kluczowego ponad wskaźnik zastrzeżony przez Wykonawcę w ofercie jako dopuszczalny
	30 000,00 zł brutto za każde zdarzenie dotyczące specjalisty personelu pierwszego stopnia, nie więcej jednak niż 300 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	

	CZĘŚĆ B – KARY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

	1. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Zwłoka w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji przetargowej/ zwłoka w przekazaniu raportu z oceny ofert/ zwłoka w przekazaniu propozycji wezwań
	250 zł brutto za każdy dzień zwłoki, , nie więcej jednak niż 5 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy dla każdego kontraktu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	2. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak raportu z oceny ofert w wyznaczonym terminie *

* kara jest naliczana w sytuacji, kiedy Zamawiający dokona rozstrzygnięcia danej czynności w terminie, do którego raport nie został dostarczony w taki sposób aby jego treść była pomocna przy dokonaniu tej czynności. 
	5 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	3. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak poinformowania Zamawiającego o konieczności przedłużenia terminu realizacji kontraktu budowlanego
	2 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	4. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Stwierdzenie nieobecności specjalisty kluczowego na placu budowy 
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	5. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Nieprawidłowa akceptacja zmiany do kontraktu, potwierdzona przez instytucje kontrolujące w systemie zarządzania POIiS
	5 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	6. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Nieprawidłowa akceptacja zmiany do kontraktu, powodująca brak funkcjonalności sieci
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	7. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak powiadomienia Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu
	1 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	8. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak monitorowania ubezpieczeń przedkładanych przez Wykonawcę Robót, brak kontroli terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę Robót
	1 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	9. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Błędne zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, nienależyta kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	10. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Akceptacja wadliwie wykonanych robót,  brak wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem/warunkami.
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	11. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Dokonanie robót zanikowych oraz prób szczelności bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego
	5 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	12. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Nieprawidłowa kwalifikacja zmiany nieistotnej w ramach nadzoru autorskiego, potwierdzona postępowaniem organu nadzoru budowlanego 
	20 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	13. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak udziału projektanta sprawującego nadzór autorski w radzie budowy
	1 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Kary nie nalicza się, jeżeli brak udziału wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

	14. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
	Równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą  osob
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	15. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać
	2.000,00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	16. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Błędy w rozliczeniu weryfikowanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności 
	1.000,00 zł

za każde zdarzenie /stwierdzony błąd/
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	17. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Pozostałe, niewymienione powyżej a stanowiące nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. 
	2.000,00 zł brutto za każde zdarzenie
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak


Załącznik nr 10 – formularz cenowy
/SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii, 

ul. Ks. Pr. St. Słonki  22,

 34-300 Żywiec
2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	


	(A)
	(B)
	(C)
	(C)
	(D)
	(E)

	(F)


	Nazwa umowy na roboty
	Koszt wykonania dokumentacji projektowych oraz udziału jako biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia  

(ryczałt - PLN netto) 


	Koszt nadzoru  w trakcie projektowania robót budowlanych (ryczałt - PLN netto)
	Koszt nadzoru  w trakcie m-ca robót budowlanych (PLN netto)
	Ilość miesięcy robót budowlanych (bez okresu do Daty Rozpoczęcia  oraz do wystawienia Świadectwa Przejęcia – tylko roboty)
	Łącznie koszt nadzoru w trakcie robót budowlanych (PLN netto)
	Koszt nadzoru w trakcie zgłaszania wad (ryczałt - PLN netto)

	12e Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka

Uszczelnienie  ok. 30 km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	15
	
	

	13d

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza

Uszczelnienie ok. 17 km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	12
	
	

	14d

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły

Uszczelnienie ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	8
	
	

	18-4

Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów). Budowa ok. 0, 45 km sieci kanalizacyjnej oraz remont ok. 14 km sieci kanalizacyjnej.
	
	
	
	12
	
	

	20g

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa
Uszczelnienie ok. 9 km sieci kanalizacyjnej
	
	
	
	8
	
	

	21h

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy Wieprz
Uszczelnienie ok. 20,5  km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	15
	
	

	SUMA
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 11 – Oświadczenie RODO
/SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi:

„Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4”
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, 
Ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

34-300 Żywiec,
2. WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	
	
	




Oświadczenie wykonawcy z zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w  art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
 pn.: Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4
……………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………………………….

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego

imieniu
[image: image4.png]



�� Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:


 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;


 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:


o którym mowa w art. 165a, � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(181)" \t "_blank" �art. 181-188�, � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(189(a))" \t "_blank" �art. 189a�, � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(218)" \t "_blank" �art. 218-221�, � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(228)" \t "_blank" �art. 228-230a�, � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(250(a))" \t "_blank" �art. 250a�, � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(258)" \t "_blank" �art. 258� lub � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(270)" \t "_blank" �art. 270-309� ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17631344#art(46)" \t "_blank" �art. 46� lub � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17631344#art(48)" \t "_blank" �art. 48� ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),


o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16798683#art(115)par(20)" \t "_blank" �art. 115 § 20� ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,


skarbowe,


 o którym mowa w � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17896506#art(9)" \t "_blank" �art. 9� lub � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17896506#art(10)" \t "_blank" �art. 10� ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);


wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;


 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;


wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;


 wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;


wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;


wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/16991855" \t "_blank" �ustawy� z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);


wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;


wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu � HYPERLINK "https://sip.lex.pl/" \l "/dokument/17337528" \t "_blank" �ustawy� z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


� Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


� Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.


� Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


� Wykonawca usuwa niepotrzebne.


� Iloczyn (C) x (D)


� Iloczyn  (F) x (G)


� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie)





